Numer ogłoszenia: GK.271. 26.2012 data zamieszczenia: 15.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy ,ul. Jasna 21, 42-360 Poraj woj. Śląskie,

tel.034 3145251, faks 034 3145 006

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poraj.bip.net.pl

- 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju.

Zakres obejmuje:

Budowę,  montaż i uruchomienie lodowiska składanego, sezonowego Biały Orlik o wymiarach 18 x 23 m na terenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Poraju wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych Biały Orlik.

- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem i studnią wodomierzową.

- Utwardzenie terenu pod lokalizację agregatu wody lodowej z kostki brukowej.

- Wykonanie fundamentu betonowego pod agregat wody lodowej.

- Wykonanie ogrodzenia terenu utwardzonego z furtką z paneli zgrzewanych, wysokość ogrodzenia 2.00m

- Wykonanie rurociągu instalacji glikolu z rur preizolowanych.

- Dostawa i montaż kompletnego systemu chłodniczego (ziębniczego) tafli lodowiska.

- Dostawa i montaż band okalających taflę lodowiska.

- Dostawa i montaż agregatu chłodniczego z podłączeniem do kolektorów.

- Dostawa roztworu glikolu oraz napełnienie zamontowanej instalacji.

Szczegółowy opis powyższego zakresu rzeczowego zawiera załączona dokumentacja projektowa.

- Wykonanie Próby (testu) szczelności lodowiska.

Próba szczelności polega na napełnieniu płyty lodowiska wodą oraz jej zamrażaniu przy użyciu agregatu chłodniczego oraz instalacji mrożeniowej wypełnionej roztworem glikolu.

- Dostawa i rozłożenie antypoślizgowych chodników gumowych o powierzchni 50 mb.

Antypoślizgowe chodniki gumowe o grubości min. 4mm – szerokości 1,2-1,5m winny zapewniać bezpieczne chodzenie na łyżwach oraz powinny być oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy             o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu.  Chodniki gumowe winny być ułożone pomiędzy płytą lodowiska a zapleczem technicznym oraz              w traktach komunikacyjnych.

- Dostawa ostrzałki do łyżew – 1kpl.

Ostrzałka do łyżew, to manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew ze specyficznym ukształtowaniem kamienia do żłobienia rowka łyżew. Ostrzałka winna być uniwersalna tzn. posiadać szeroki zakres możliwości ostrzenia wszystkich rodzajów łyżew oraz charakteryzować się niezawodnością, prostą obsługą i precyzją. Ostrzałka winna być zamontowana na przenośnym stole warsztatowym i posiadać w komplecie 3 tarcze szlifierskie. Ostrzałka do łyżew winna posiadać pełną dokumentację w języku polskim.

- Dostawa suszarki do łyżew – 1 kpl.

Suszarka do łyżew na ciepłe powietrze z dezynfekcją na 30 par. Zasilanie 230 V. Materiał – stal nierdzewna. Suszarka winna być wyposażona         w turbiny, grzałki elektryczne, regulator temperatury, lampę bakteriobójczą oraz regulowane stopki gumowe. Suszarka do łyżew winna posiadać pełną dokumentację  w języku polskim: DTR, instrukcję obsługi, schematy oraz kartę gwarancyjną.

- Dostawa ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska – frez ręczny.(np. Icecat Edger lub równoważne)

- Dostawa łyżew.

Dostawa łyżew obejmuje 118 par łyżew (60 par męskich, 58 par damskich) o poniższych rozmiarach:

Łyżwy męskie – łącznie 60 par

hokejowe – 6 par (po 1 parze o numerach: 28,29,30,31,32,33)

hokejowe – 36 pary (po 3 pary o numerach: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                              42, 43, 44, 45)

figurowe – 6 par (po 1 parze o numerach: 28,29,30,31,32,33)

figurowe – 12 par (po 1 parze o numerach: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                              42, 43, 44, 45)

Łyżwy damskie – łącznie 58 par

figurowe – 18 par (po 3 pary o numerach: 28,29,30,31,32,33)

figurowe – 40 par (po 4 pary o numerach: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                              42, 43)

- Demontaż sztucznego lodowiska po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego  w zakresie obsługi, składania, uruchomienia i demontażu lodowiska.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111294-0   roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4521221 0-1   roboty budowlane w zakresie lodowisk

42513000-0    urządzenia chłodnicze i mrożące

44163200-3  instalacje rurowe

44163200-2  osprzęt do przewodów rurowych

37411220-0  łyżwy

45111291-4  roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3  roboty i instalacyjne elektryczne

45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Ścieków

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie  do dnia    - 31  grudnia 2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga   wniesienia wadium w wysokości

10 000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy  złotych)

III.3) WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający  oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Wymagane wykazanie wykonania co najmniej 3 robót budowlanych polegającej na budowie (montażu) kompletnych  lodowisk o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każde  i  wartości nie mniejszej niż  500 000 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni ten warunek jeśli  udokumentuje ,że osoby którymi dysponuje posiadają  uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego tj.

- kierownik budowy- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-kierownik robót – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci,       instalacji i urządzeń  wodociągowych,  i kanalizacyjnych

-kierownik robót- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

4.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

#### Wykonawca zobowiązani  są udokumentować , że:

#### a)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumą ubezpieczenia minimum: 300 000 zł

Ocena spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu będzie  dokonana  na zasadzie  „spełnia- nie

4.5 . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  Zamawiającemu ,iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć  do oferty:

4.1	Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1 Każdy wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenie o spełnieniu warunków   udziału   w  postępowaniu.  - załącznik nr 2 do siwz.

4.2.	W   celu   potwierdzenia,   że   wykonawca   posiada   uprawnienia   do   wykonywania   określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda następującego dokumentu:

1.aktualny   odpis   z  właściwego   rejestru,   jeżeli   odrębne   przepisy  wymagają   wpisu   do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych   lub   Kasy   Rolniczego   Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,   opłat   oraz   składek   na   ubezpieczenie   zdrowotne   i społeczne,   lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.3.wykaz wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i   miejsca   wykonania  oraz   załączeniem   dokumentów  potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  w   tym   celu   należy   wypełnić   zał.   nr .4  i dołączyć np. referencje .

Wymagane wykazanie wykonania co najmniej 3 robót budowlanych polegającej na budowie (montażu) kompletnych  lodowisk o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każde  i  wartości nie mniejszej niż  500 000 zł brutto

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

4. 4.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, zamawiający żąda :

1.Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ,a także zakresu  wykonywanych  przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – zał.5

2.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu   zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem,

4.5 . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24

4.7.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości

minimum 300 000 zł

5.Zawartość oferty - oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia

postępowania.

5.1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 1 )

5.2.pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy

5.3.pełnomocnictwo   dla   osoby/osób   podpisującej   ofertę   i   oświadczenia  (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),

5.4 dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1,4.2,4.3, 4.4, 4.5. 4.6 ,4.7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

2.3.Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów : nie

2.4. Zawarcie umowy ramowej : nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.poraj.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie  Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21 w godz. od 8.00 do 14.00 pok. 109

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.11.2012 r. godzina  10.00 miejsce: Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21, I piętro, pokój nr 216, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  - Nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy GK. 271 .26.2012 r.

Zamawiający:

Gmina Poraj

42-360 Poraj

ul. Jasna 21

Postępowanie  o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr. 113 ,poz. 759 . z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Rodzaj zamówienia:

Robota budowlana

Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych: Nr. 451402-2012 z dnia 15.11.2012 r.

Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy w Poraju tablica ogłoszeń:

Stronie internetowa -  http://www. .poraj.bip.net.pl

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Poraj ,dnia  15.11..2012 r.

I.OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający – Gmina Poraj

Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj

Telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006

Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl

Adres e-mail poraj @ ug.pl

Godziny urzędowania: 8.00 do 15.00

NIP: 577-10-21-735

Regon: 000545194

II. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) ,zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest : Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Zakres obejmuje:

Budowę,  montaż i uruchomienie lodowiska składanego, sezonowego Biały Orlik o wymiarach 18 x 23 m na terenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Poraju wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury. Zadanie realizowane w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych Biały Orlik.

- Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem i studnią wodomierzową.

- Utwardzenie terenu pod lokalizację agregatu wody lodowej z kostki brukowej.

- Wykonanie fundamentu betonowego pod agregat wody lodowej.

- Wykonanie ogrodzenia terenu utwardzonego z furtką z paneli zgrzewanych, wysokość ogrodzenia 2.00m

- Wykonanie rurociągu instalacji glikolu z rur preizolowanych.

- Dostawa i montaż kompletnego systemu chłodniczego (ziębniczego) tafli lodowiska.

- Dostawa i montaż band okalających taflę lodowiska.

- Dostawa i montaż agregatu chłodniczego z podłączeniem do kolektorów.

- Dostawa roztworu glikolu oraz napełnienie zamontowanej instalacji.

Szczegółowy opis powyższego zakresu rzeczowego zawiera załączona dokumentacja projektowa.

- Wykonanie Próby (testu) szczelności lodowiska.

Próba szczelności polega na napełnieniu płyty lodowiska wodą oraz jej zamrażaniu przy użyciu agregatu chłodniczego oraz instalacji mrożeniowej wypełnionej roztworem glikolu.

- Dostawa i rozłożenie antypoślizgowych chodników gumowych o powierzchni 50 mb.

Antypoślizgowe chodniki gumowe o grubości min. 4mm – szerokości 1,2-1,5m winny zapewniać bezpieczne chodzenie na łyżwach oraz powinny być oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy             o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu.  Chodniki gumowe winny być ułożone pomiędzy płytą lodowiska a zapleczem technicznym oraz              w traktach komunikacyjnych.

- Dostawa ostrzałki do łyżew – 1kpl.

Ostrzałka do łyżew, to manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew ze specyficznym ukształtowaniem kamienia do żłobienia rowka łyżew. Ostrzałka winna być uniwersalna tzn. posiadać szeroki zakres możliwości ostrzenia wszystkich rodzajów łyżew oraz charakteryzować się niezawodnością, prostą obsługą i precyzją. Ostrzałka winna być zamontowana na przenośnym stole warsztatowym i posiadać w komplecie 3 tarcze szlifierskie. Ostrzałka do łyżew winna posiadać pełną dokumentację w języku polskim.

- Dostawa suszarki do łyżew – 1 kpl.

Suszarka do łyżew na ciepłe powietrze z dezynfekcją na 30 par. Zasilanie 230 V. Materiał – stal nierdzewna. Suszarka winna być wyposażona         w turbiny, grzałki elektryczne, regulator temperatury, lampę bakteriobójczą oraz regulowane stopki gumowe. Suszarka do łyżew winna posiadać pełną dokumentację  w języku polskim: DTR, instrukcję obsługi, schematy oraz kartę gwarancyjną.

- Dostawa ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska – frez ręczny.(np. Icecat Edger lub równoważne)

- Dostawa łyżew.

Dostawa łyżew obejmuje 118 par łyżew (60 par męskich, 58 par damskich) o poniższych rozmiarach:

Łyżwy męskie – łącznie 60 par

hokejowe – 6 par (po 1 parze o numerach: 28,29,30,31,32,33)

hokejowe – 36 pary (po 3 pary o numerach: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                              42, 43, 44, 45)

figurowe – 6 par (po 1 parze o numerach: 28,29,30,31,32,33)

figurowe – 12 par (po 1 parze o numerach: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                              42, 43, 44, 45)

Łyżwy damskie – łącznie 58 par

figurowe – 18 par (po 3 pary o numerach: 28,29,30,31,32,33)

figurowe – 40 par (po 4 pary o numerach: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                              42, 43)

- Demontaż sztucznego lodowiska po pierwszym okresie funkcjonowania i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego  w zakresie obsługi, składania, uruchomienia i demontażu lodowiska.

Całość prac budowlanych należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym wszystkich branż   ,zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami . Wszelkie zmiany w zastosowaniu technologii i materiałów, a także wszelkie odstępstwa od projektu  trakcie realizacji, przeprowadzone bez zgody Projektanta, będą traktowane jako naruszenie praw autorskich.

3.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)

45111294-0   roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4521221 0 -1   roboty budowlane w zakresie lodowisk

42513000-0    urządzenia chłodnicze i mrożące

44163200-3  instalacje rurowe

44163200-2  osprzęt do przewodów rurowych

37411220-0  łyżwy

45111291-4  roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3  roboty i instalacyjne elektryczne

45231300-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Ścieków

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt budowy lodowiska oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót,

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiary robót mają charakter pomocniczy w wycenie przedmiotu zamówienia.

5.W przypadku gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub wyroby za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub wyrobów Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń(opisanych przez Zamawiającego) pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub wyroby, które one zastępują.

W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia do oferty stosownych dokumentów,( takich jak : certyfikaty , aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu, wydającego oraz termin ważności dokumentu ) uwiarygodniających te materiały i wyroby. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi opinie. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nie równoważności zaproponowanych zamienników.

6.  Zamawiający proponuje  w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej na  terenie planowanych  robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,.

IV. Termin wykonania zamówienia

1.Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp:

1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4.Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ad.1.1

Zamawiający  oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ad.1.2

Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej ,,, roboty budowlane  polegające  na budowie (montażu) kompletnych  lodowisk   o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każde i wartości nie mniejszej niż  500 000 zł brutto wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót  oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ad.1.3.

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają:

    - uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanym      -w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  -wymagana 1 osoba                                                                                                                               -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- wymagana 1 osoba

-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sanitarnych- wymagana 1 osoba

Ad. 1.4.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  300 000 PLN,

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt.1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy  Pzp do oferty należy dołączyć :

1.Oświadczenie,  wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22.ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (załącznik nr 2 )

2.  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,   z podaniem daty i miejsca wykonania robót  oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 4)

3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik  nr 5)

4.Oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień .

5.Opłacona polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku  oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o którym mowa w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

B.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24.ust.1 ustawy  Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji :

1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art.24 ust.1 Pzp ( załącznik nr 3)

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24.ust.1 pkt.2 ustawy.

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega .Aktualnego z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonanie decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski, osoby o których mowa w art.24 ust.1 pkt5-8 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone prze notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania

.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B , 
1) pkt2-4 i pkt.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości właściwego organu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2)pkt.5- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

Dokumenty , o których mowa w lit.a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ofert. Dokumenty o których mowa w lit.  b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania-wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z wykonawców oddzielnie.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie  osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, a następnie potwierdzają pisemnie.

3.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  otrzymania.

4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

5.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres :

Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna  21 ,42-360 Poraj ,  fax. 34 3145-006

6.W sprawach procedury przetargowej należy porozumiewać się :

1. W zakresie merytorycznym:

Adam Zaczkowski –  tel. 34 3145-524  ,   fax   034) 3145-006

2 .W zakresie proceduralnym:

Grażyna Nowicka - tel. (034) 31 45 251 w 34, fax. (034) 31 45 006,

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

VIII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium

- Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości : 10 000 zł

(słownie :  dziesięć tysięcy  złotych)

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620.)

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy  PBS Poraj

Nr.47 1930 1321 2004 0001 3000 0002  przed upływem terminu do składania ofert z opisem Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Kserokopię przelewu  należy dołączyć do oferty.

4.Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w Urzędzie Gminy                         w Poraju sekretariat po. 216 (oryginał ) natomiast kserokopię należy dołączyć do oferty.

5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46.1 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba , że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie , o której mowa w pkt. VIII 2) do 5) winni ono w swej treści zawierać wyraźnie wskazanie wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw.

IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą- wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu  składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej WWW.bip.poraj.net.pl pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

3.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ

4.Jeżeli w wyniku treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taka informację na własnej stronie internetowej.

X. Termin związania z ofertą :

1.Ustala się , że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert :

1. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

4.Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6.Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7.Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie , przesłonięcie korektorem etc. Powinny być parafowane przez wykonawcę.

8.Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

9.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą : Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania  ich poufności.

10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

12.Wykonawca wskaże ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Na ofertę składają się :

1.formularz oferty (załącznik nr  1) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót ( kosztorys szczegółowy)

2.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art.22 ust. Pzp (załącznik nr 2)

3.Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 uist.1 ustawy Prawa zamówień  publicznych (załącznik nr 3)

4. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót  oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 4)

5.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(załącznik  nr 5)

6.Opłacona polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.Oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

8.Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru              w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24.ust.1 pkt.2 ustawy.

9.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

10.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonanie decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

12.Dowód wniesienia wadium

XII. Miejsce oraz termin składania ofert

1.Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Poraj, ul. Jasna 21,

42-360 Poraj , pok. Nr .216 sekretariat w  terminie do dnia  30.11.2012. r. do godz.10,00

2.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy, ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj oraz opisane

Nazwa(firma)wykonawcy Adres wykonawcy Oferta dla: Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 Poraj Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w Poraju

3.Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert :

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Poraj, ul. Jasna 21 342-360  Poraj , pok. Nr 218  I piętro w dniu  30.11. 2012 r. o godzinie 10,10

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Podcza otwarcia ofert zamawiający poda nazwy(firmy), adresy wykonawców informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4.Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację                z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny :

- Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, 
z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek

od towarów i usług (VAT) za całość zamówienia. Określenie stawki podatku VAT jest

obowiązkiem Wykonawcy. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto z

uwzględnieniem stawki podatku VAT w „FORMULARZU OFERTOWYM” z zaokrągleniem

do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie uzna za omyłkę rachunkowa błędnie określonej

stawki podatku VAT (będzie to błąd w obliczeniu ceny).

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w

walucie polskiej.

6. Udostępnione  przez  Zamawiającego przedmiary  robót  są  wyłącznie dokumentem

Informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

7. Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny poszczególnych elementów

zamówienia  należy przedstawić w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym.

8. Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na cenę oferty:

1. organizacja ruchu na czas prowadzenia robót, badania próbek materiałów

zabudowanych i wykorzystanych przy realizacji, wykonania oznakowania na czas

prowadzonych robót

2. Korzystanie z mediów przez Wykonawcę będzie realizowane przez Wykonawcę na

własny koszt ( tj. woda ,energia, koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji itp.)

3. Obiekty tymczasowe (zaplecze wykonawców, śmietnik na terenie wykonywania

robót, zabezpieczenie miejsca wykonywania robót) wykonawca winien ująć

w ofercie,

4. Wymagane jest ciągłe utrzymywanie czystości w miejscu wykonywania robót.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

1).Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizacje przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi  w części XIV SIWZ i podanej w „Formularzu ofertowym

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział w cenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę | 100 |

2).Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium

3). Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg. następującej zasady:

Cena najniższej zaproponowanej ceny

Liczba punktów = ……………………………………………… x 100

Cena ofertowa badana

XVI. Udzielenie zamówienia :

1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych  oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

2.O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, określone w art.92 ust.1 pkt.1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej (www .poraj.bip.net.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty fax-em.

5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem                   dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

XVII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :

1.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy.

2.1.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

2.2 Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo  zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności -przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku ,gdy:

1) wystąpią skrajnie niesprzyjające warunki  atmosferyczne

2)wystąpią opóźnienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego

3) roboty zostaną czasowo wstrzymane przez Zamawiającego

4) wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych oraz prób końcowych

2. zmiana  podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego

3. zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru ,

Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.  Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4.   Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy

5.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  47 1930 1321  2004 0001 3000 0002 z podaniem tytułu wpłaty: :

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

6.    Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.   Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z  tytułu rękojmi za wady.

8.	W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art.23 ustawy Pzp) i
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie opisanej w art.148 ust.1 pkt 3 i 4 tj. gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych- Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli wskazani wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia( np. w konsorcjum – wszyscy uczestnicy konsorcjum, w spółce cywilnej – wszyscy wspólnicy spółki cywilnej)

9.Pozostałe warunku dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują art. 148-151   ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawiono na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach :

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy.

1.1.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

1.2 Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo  zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności -przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku ,gdy:

1) wystąpią skrajnie niesprzyjające warunki  atmosferyczne

2)wystąpią opóźnienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego

3) roboty zostaną czasowo wstrzymane przez Zamawiającego

4) wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych oraz prób końcowych

2. zmiana  podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego

3. zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru ,

Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia                                                      3)odrzucenia oferty odwołującego.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

1.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Oferty  nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

1.2 Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

3.1 Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust.1 pkt 6 Pzp.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres  strony internetowej Zamawiającego

5.3 Adres strony internetowej: http//: www.poraj.bip.net.pl

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą

6.1 W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone

rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

7.1 Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

XXI.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm. ). oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik Nr 1do specyfikacji

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Tel: ...............................................................................................................................................

REGON: ......................................................................................................................................

NIP:..............................................................................................................................................

FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję:.........................................................

Gmina  Poraj

Ul. Jasna

42-360  Poraj

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

1.Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określony  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę:

Stawka roboczogodziny ( R ) ……………….. (słownie …………………………..zł

Koszty pośrednie (Kp) …………………….%(od R) co do wartości zł

Zysk (Z)……………….% (od R i Kp) co do wartości zł

Stawka ogólna robocizny [Rg=(R+kp+Z)] …………..zł (słownie ……………………zł

Koszty zakupu materiałów (Kz)…………..%

| Cenę netto (zł) | VAT | Cenę brutto (zł) |
| --- | --- | --- |
| słownie:……………………….. ………………………………... …………………………….….. ………………………………... | Stawka……..% kwota…………… | słownie:……………………………. …..………………………………… ………………………….................. ………………………….................. |

4.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia

31 grudnia 2012 r.

6.Na wykonane roboty udzielamy 36 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji liczonej od dnia odbioru robót.

7.Za wykonanie zamówienia przyjmujemy termin płatności faktur częściowych 30 dni .

8.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

9.Zamierzamy/nie zamierzamy zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom w następującym zakresie :

1…………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………….

10.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11..Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Informacje zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty (znajdujące się w nieprzejrzystym opakowaniu) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami  umowy, przyjmujemy ją bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

14.Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

15.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….

.....................................................................

……………………..dnia ………………….

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

# OŚWIADCZENIE

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, iż zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy:

- posiadam wiedzę i doświadczenie *

- polegam na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*.

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

-  polegam na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia*.

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia*

- polegam na zdolnościach finansowych innych podmiotów*.

UWAGA!

* - niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

...................................................

Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik:

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy

data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3 SIWZ (załącznik do oferty Wykonawcy)

- OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEWYKLUCZENIU  Z  UDZIAŁU  W POSTEPOWANIU  W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1

Składając ofertę w postępowaniu na Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Działając w imieniu Wykonawcy /Nazwa Wykonawcy/

....................................................

...................................................

Adres siedziby Wykonawcy

...................................................

Województwo

..................................................

Numer telefonu i faksu

...................................................

Adres email

………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania

- Oświadczam /my , iż nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności  na podst. Art. 24 ust. 1 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców , z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania , a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy.

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam  własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

..............................................................		……………………………………………………..

(data, miejscowość)					 podpis(y)

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru)

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr.4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie  minimum  2 roboty budowlane polegające na budowie (montażu) kompletnych lodowisk  powierzchni nie mniejszej niż 400 m 2 każda i  wartości nie mniejszej niż 500 000 zł (brutto każda). , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

| Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot zlecający zamówienie (nazwa, adres, telefon) | Wartość brutto wykonanej roboty budowlanej w www | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające , że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………..dnia …………………2012

………………………………………

Podpis  i pieczęć osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr . 5 do SIWZ

Wykaz  Osób

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia , lat  praktyki zawodowej i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

| Imię i nazwisko | Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) ……………………………………… Wykształcenie ……………………… Doświadczenie (ilość lat pracy i zakres praktyki zawodowej)……………………. ………………………………………… |  |  |

Miejscowość ,data

Podpis  i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr. 6 do SIWZ

Oświadczenie

Oświadczam/my że dysponujemy  co najmniej po 1 osobie ,które będą  uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , posiadające uprawnienia budowlane ( o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 210010 r. Nr. 243 poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi :

-w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  -wymagana 1 osoba                                                                                                                               -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i      elektroenergetycznych- wymagana 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                    -w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz   sanitarnych- wymagana 1 osoba

Podpis  i pieczęć osoby

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7

Istotne warunki umowy

Nr.272 ....2012

Zawarta w dniu  ………. pomiędzy  Gminą Poraj  42-360  Poraj ul. Jasna 21 posiadającą Regon 000545194 , NIP-577-10-21-735 reprezentowaną przez Wójta Gminy Łukasza Stachera zwaną w dalszej  treści umowy Zamawiający

a

Firmą :………………………………………………………………………………….. działającą …………………….. z dnia …………  NIP- ………………….. Regon -…………………..  ,którego aktualny odpis  stanowi załącznik do umowy zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą  reprezentowanym przez :

1………………………………………………………

wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ……………..w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia              29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz .U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm. )

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający, zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać :

Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w  Poraju

2.W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się :

1) wykonać zadanie inwestycyjne wymienione w ust. 1 zwane dalej: „Przedmiotem Umowy”, zgodnie  dokumentacją techniczną ,Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedłożoną ofertą wraz z kosztorysem, obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) usunąć wszelkie wady w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady,

3) stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz do przekazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z Polską Normą lub innych dokumentów zgodności użytych materiałów, wyrobów,

§ 2

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca za zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie ma prawo powierzyć   wskazany zakres robót do wykonania podwykonawcom.

§ 3

TERMINY

1. Termin przekazania placu budowy, dokumentacji technicznej i rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy wynosi do 2 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się w terminie                                       do    31 grudnia  2012 r.

3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy roboty i uzyska pisemne potwierdzenie tego faktu przez Inspektora Nadzoru reprezentującego  Zamawiającego (zapisy w Dzienniku Budowy) wraz z niezbędną dokumentacją potrzebną do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy między innymi:                                                 1) zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia dla celów realizacji Przedmiotu Umowy, a także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty z tytułu dostaw energii elektrycznej, wody i ciepła oraz prowadzić na bieżąco Dziennik budowy,

2) zagospodarować plac budowy, w tym w szczególności:

a) wykonać  ogrodzenie placu budowy

b) ustawić niezbędne elementy kontenerowego zaplecza socjalno-bytowego budowy,

c) całodobowo zabezpieczyć i nadzorować oraz utrzymywać porządek na terenie budowy                      i terenach przyległych do momentu przekazania obiektu Zamawiającemu,

3) zapewnić pełną ochronę przeciwpożarową budowy,

4) wykonywać wszelkie niezbędne roboty zabezpieczające i tymczasowe w rejonie                         i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych,

5) spełnić wszelkie zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku                                     z wykorzystaniem na cele budowlane publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń,

6) uzyskać i opłacić wszelkie wymagane decyzje i pozwolenia na korzystanie z terenu osób trzecich w związku z podjętymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich podnoszonych w związku ze szkodami wyrządzonymi przez Wykonawcę,

7) sporządzić i przestrzegać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) wykonywać wszelkie prace związane z instalacją i utrzymaniem oraz demontażem i transportem całego wyposażenia budowy

9) przeprowadzić konieczne próby i rozruchy urządzeń technicznych oraz przeszkolić personel  Zamawiającego i przyszłych osób korzystających z tych urządzeń odnośnie ich obsługi,

10) przeprowadzić wszelkie odbiory i kontrole wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i dozór techniczny oraz zlecić w miarę potrzeb przeprowadzenie wszelkich koniecznych atestów materiałowych, łącznie z pokryciem kosztów z tym związanych,

11) umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni na swój koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz możliwość przebadania materiałów budowlanych na żądanie Zamawiającego co do ich jakości, a także możliwość sprawdzenia ciężaru i ilości użytych materiałów,

12) na wniosek Zamawiającego lub gdy wynika to ze stosownych przepisów wykonać na własny koszt normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich własności                    i jakości z normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; wyniki testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy,

13) wszystkie roboty i dostawy objęte Przedmiotem Umowy wykonać przy pomocy dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń.

14)wykonać inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą.

§ 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego (we wszystkich branżach).

3. Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody (odpłatnie).

4. Dokonanie odbioru elementów robót ulegających zakryciu w terminie 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę zapisem w Dzienniku Budowy.

5. Dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej

umowy.

6. Zapłacić umówione wynagrodzenie.

§ 7

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. W zakresie  wykonywania przedmiotu zamówienia niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem robót budowlanych oraz z inspektorami branżowymi.

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie :…………………………..

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010. Nr 243, poz.1623  z późn. zm.).

3.Inspektorzy nadzoru są w garnicach posiadanego upoważnienia przedstawicielami Zamawiającego

3. WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie:

...........................................................................................................................

4. Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy lub zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą tj.:

Brutto                     -

Netto                      -

VAT                       -

2.Wykonawca określając wynagrodzenie  oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z SIWZ terenem budowy, zna istniejący tam stan faktyczny i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie  za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane  z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

4.Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur częściowych  (wystawionych przez Wykonawcę) w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego częściowego odbioru przedmiotu umowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości brutto wynagrodzenia umownego.

5.Zamawiający dokona zapłaty faktury końcowej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru całego przedmiotu umowy w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu.

6.W przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo wydanie dyspozycji przez Wykonawcę zaliczenia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w ciężar wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy lub też przedstawienie oświadczeń woli podwykonawców, że zwalniają w całości Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy, o której mowa w art. 647¹ § 5 KC.

§ 9

ODBIOR KOŃCOWY ROBÓT

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru, Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość obiektu do odbioru końcowego, przedkładając jednocześnie kompletną dokumentację powykonawczą i dokumenty wymagane prawem budowlanym umożliwiające zawiadomienie stosownych instytucji o zakończeniu budowy.

2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia powoła Komisję Odbioru Końcowego Robót i rozpocznie odbiór. Odbiór nastąpi nie później niż w 10-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru.

3. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany Protokół Odbioru Końcowego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady bądź usterki nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru   i wyznacza 14 dniowy termin na usunięcie wad lub usterek,

- jeżeli wady bądź usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający będzie żądać sunięcia wad bądź usterek poprzez ponowne wykonanie wadliwego elementu i doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego użytkowanie, wyznaczając dodatkowy termin.

- w przypadku, gdy Przedmiot Umowy będzie posiadał wady trwałe, pozwalające jednak na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad lub usterek, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający, po uprzednim dodatkowym, pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z usterkami Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia ich usunięcia w formie protokołu sporządzonego przy udziale branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyższe jest warunkiem zwolnienia części wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, jeżeli wstrzymanie to nastąpiło w wyniku postanowień zawartych w protokole odbioru końcowego robót.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przy czym nie jest istotne dla Zamawiającego, kto był bezpośrednim wykonawcą kwestionowanego zakresu robót, dostawcą lub producentem materiałów.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA najpóźniej w dniu podpisania umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § … ust. 1 zostaje wniesione w kwocie ……………w formie ............................................................

2. Strony ustalają, że:

2.1.  70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

2.2.   30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie

zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

4. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obciąża Wykonawcę.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli Wykonawca:

1) nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy lub zaniechał jej realizacji na okres powyżej 7 dni z przyczyn nie leżących po stronie Zawiadamiającego – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po zajściu każdego z powyższych zdarzeń.

2) w istotny lub rażący sposób zaniedbuje wykonanie zobowiązań umownych i nie reaguje na pierwsze pisemne zastrzeżenie Zamawiającego – oświadczenie o dostąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po wystosowaniu zastrzeżenia.

3) jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przekraczającej okres 14 dni – oświadczenie o odstąpieniu może wówczas być złożone niezwłocznie od upływu wskazanego okresu.

2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 60 dni od powzięcia widomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy - oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po zajściu powyższego zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od  Umowy Strony zobowiązują się do następujących czynności:

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót za które zapłaci strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty, chyba że wynagrodzenie to podlega potrąceniu z karami umownymi naliczonymi na podstawie niniejszej umowy.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki,

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0.5 % wartości wadliwie wykonanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu usunięcia wad,

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę                 z przyczyn leżących po jego stronie, które uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie § 12 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  30% ceny ofertowej brutto i pokryje zwrot kosztów kontynuowanej budowy będący wynikiem różnicy miedzy kosztorysem brutto na roboty niewykonane a kosztorysem ofertowym brutto tych robót przedstawionym przez nowego Wykonawcę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, w szczególności zwrotu całości kwoty utraconej przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP którą Zamawiający otrzymał na przedmiotowe zadanie w kwocie 300 000 zł…………

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty,

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia następnego po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołu

Odbioru.

3. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne.

4.W dniu podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji, zawierający w szczególności przedmiot gwarancji, nazwę, adres, numery telefonu i faksu Gwaranta oraz nazwiska osób, którym należy zgłaszać wady.

5. Zgłoszenie wady może nastąpić faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście albo pocztą elektroniczną.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia kiedy rzecz inwestorowi została wydana.

7. Wykonawca zapewni w okresie trwania gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny o czasie reakcji nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.

8. Usunięcie wad nastąpi w ciągu do 7 dni od momentu  zgłoszenia o którym mowa w ust. 5, pod warunkiem, że niezbędne części są dostępne, lub w innym terminie obustronnie uzgodnionym z Zamawiający – w formie pisemnej.

§ 14

ZMIANA UMOWY

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa niniejsza zawarta została na podstawie prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Załącznikami do umowy są;  Uproszczony projekt, Oferta Wykonawcy, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA